# H2H开发小组第二次迭代会议记录

|  |  |
| --- | --- |
| **开发小组** | H2H校园帮帮项目开发小组 |
| **会议时间** | 2019/7/9 19:00---22:30 |
| **会议地点** | 图书馆五楼研修室505 |
| **会议主题** | 对项目开发第二阶段的整合迭代，以及下一阶段要进行的工作重心。 |
| **参会人** | 李宁生、卢延悦、熊敏光、陆韬韬、宋昌、李新博、黄韬、孟奇一、曲建旭 |
| **会议记录** | 整个会议过程主要分为三个阶段：后端成员就前端界面提出问题，前端成员配合后端小组修复bug，整个小组对于第二次迭代做出总结并对下一阶段的任务进行解释与分工。   1. 后端小组提出前端界面问题。 2. 针对消息界面中的联系人一项，为了更好的实现用户之间互相留言通信的功能，孟奇一提出了一种新的通信方式并成功实现，小组讨论统一决定删除联系人一项，保留消息界面其他设置。 3. 针对热度、点赞和评论等功能，为了实现任务能够根据各自的热度不同而呈现置顶等排列，小组讨论删除热度这单一指标，改为增加点赞数和评论数，并实现在主页任务列表显示，以及根据它们进行热度排列。 4. 主页同时缺少图标logo。 5. 完善私聊系统，设置为用户点击他人头像，然后显示他人信息，在他人信息界面中，该用户可以选择进行发送消息的选项按钮。 6. 更改任务详情页设定，用户要查看他人信息必须先查看任务详情页，然后点击详情页上发布人或者接收人的头像进行查看；同时，在用户个人信息页的申请列表和其他相关的任务页面添加可以点击相关人员的头像进行用户信息的查看。 7. bug修复，初步整合。 8. 完善私聊系统，用户消息发送无法进行及时刷新，最后后端成员宋昌负责修改。 9. 对界面中存在的href等链接进行补充完善，不能存在跳转框为空的现象。   3）指出主页相关问题：主页没有完成筛选器而且不能查看任务详情页，最后后端成员卢延悦负责更改此项。  4）对于管理员界面，跟主页一样没有设置筛选器，同样由卢延悦将其修改。   1. 下一阶段明确目标与任务分工。   总结：下一阶段工作重心为修改完剩余的bug，优先级为最基本的十个功能到细节补充功能逐渐递减；编写测试相关文档报告；修改迭代过程以及每日等会议记录文档；将数据库设计文档规范化（国标）；项目开发总结；所有文档的审核；细节更改以及界面美化；网络安全；线程并发。 |
| **任务分工** | 工作日志 - 每个人都要写好  **新博：**  SCMP  SDD  SDP  SRS  项目开发文档版本记录  **--------V2.0**  **宁生、熊敏光：**  backlog  三次迭代会议记录  三次站立会议记录  每日问题记录  需求变更记录  **曲建旭：**  测试计划  测试报告  **黄韬：**  项目开发总结  数据库设计  设计细节展开  用户手册  **卢延悦、宋昌:**  改bug、修细节  **陆韬韬：**  服务器部署  网络安全  线程并发  页面美化（布局、logo、颜色、字体） |
| **总结** | 对于第二阶段的项目开发，由于数据库设计的不完善导致第二次迭代更改了许多部分，同时开发设计过程也走了许多弯路；相关界面的设计，前端成员没有很好地为后端成员考虑，导致后端连接传值时会出现无处下手的情况，同时界面有些设计的不合理；会议记录以及工作日志书写尽量标准完善化。针对第二阶段出现的问题，在接下来的第三阶段开发，我们要吸收教训，总结经验，努力做到开发顺利，团结互助解决难题。 |